UMOWA NR ……/CRU/ZDP/20

zawarta w dniu ............2020 r. w Karczewie pomiędzy Powiatem Otwockim - Zarządem Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie, ul. Boh. Westerplatte 36, 05-480 Karczew,

NIP: 532-20-08-671

reprezentowanym przez:

- Pana Pawła Grzybowskiego – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku na podstawie Uchwały Nr CLXXVII/81/20 Zarządu Powiatu w Otwocku 
z dnia 4 marca 2020 r.

- Pana Krzysztof Kłósek – Członka Zarządu Powiatu

przy kontrasygnacie Pani Barbary Chmielewskiej – Głównej Księgowej na podstawie upoważnienia Skarbnika Powiatu z dnia 10.05.2017r.

Zwanego w dalszym ciągu umowy „Zamawiającym”

a firmą ………………………………………………………., reprezentowaną przez:

zwanym w dalszym ciągu „Wykonawcą”, zawarta została umowa treści następującej:

§1

- Niniejsza umowa została zawarta na podstawie zamówienia publicznego udzielonego 
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) - przetarg ZDP/P-12/2020.

- Przedmiotem umowy jest wykonanie poboczy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm zgodnie z normą PN-EN 13043:2004 na drogach powiatowych powiatu otwockiego, zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która stanowi załącznik do niniejszej Umowy oraz jej odbiór i zapłata ceny przez Zamawiającego.

- Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem umowy określa SIWZ oraz oferta Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej Umowy.

§ 2

- Wykonawca każdorazowo wykona przedmiot umowy po otrzymaniu od Zamawiającego zamówienia dotyczącego wykonania robót na wyznanej drodze powiatowej.

- Zamawiający składa zamówienie na piśmie, przy czym zamówienie przesłane na adres poczty elektronicznej ……………… traktuje się jako spełniające formę pisemną.

- W ramach niniejszej umowy Zamawiający może składać zamówienia na wykonanie poszczególnych robót do 30 października 2020 r. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania poszczególnych zamówień, o których mowa w ust. 3 w czasie ….. dni od otrzymania zamówienia, o którym mowa w ust. 2.

§ 3

- Wykonawca po wykonaniu zlecenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 powiadomi Zamawiającego o zakończonych pracach.

- Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy na poszczególnych drogach będzie podpisany przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę protokół częściowego odbioru robót.

- W protokole, o którym mowa w ust. 2 zostanie wskazany faktycznie wykonany odcinek, okres oraz miejsce wykonywanych prac.

§ 4

- Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są:

po stronie Zamawiającego: Pan Marek Dąbrowski

po stronie Wykonawcy: …………………..

- Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podpisywania dokumentów związanych zamawianiem, odbiorem poszczególnych przedmiotów umowy i rozliczeniami, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy, koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy.

§ 5

W całym okresie trwania umowy obowiązują ceny ustalone w ofercie Dostawcy – przetarg ZDP/P-03/2020.

§ 6

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że materiał wykorzystany do wykonania przedmiotu umowy jest złej jakości, nie spełnia wymagań określonych w § 1 ust. 2, powiadomi Wykonawcę telefonicznie, faksem lub pisemnie o złej jakości przedmiotu umowy w ciągu 1 dnia od dnia stwierdzenia wady.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy został wykonany niezgodnie 
z wymaganiami określonymi w § 1, powiadomi Wykonawcę telefonicznie, faksem lub pisemnie w ciągu 1 dnia od dnia stwierdzenia wady.

- Zamawiający w przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w ust. 1 i 2 sporządzi protokół z zastrzeżeniami i przekaże go Wykonawcy.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego złej jakości wykorzystanych materiałów Wykonawca wymieni niezwłocznie – najpóźniej w ciągu 2 dni kruszywo i poniesie wszelkie koszty związane z ich wymianą.

- W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 3, Wykonawca w terminie 2 dni poprawi przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

§ 7

- Ustala się cenę za 1 metr bieżący wykonania pełnego zakresu przedmiotu umowy w wysokości brutto  …………. zł (słownie:) w tym podatek VAT, co stanowi maksymalne zobowiązanie Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy.

- Wykonawca każdorazowo po wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z zamówieniem, 
o którym mowa § 2 ust. 2 wystawi fakturę VAT.

- Wartość wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy zgodnie ze zamówieniem, o którym mowa w § 2 ust. 2 będzie stanowiła iloczyn ceny jednostkowej zgodnie z ust. 1 oraz faktycznie wykonanych metrów określonych w protokole, o którym mowa w § 3 ust. 1.

- Podstawą do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 2 będzie podpisany przez obie strony protokół bez zastrzeżeń, o którym mowa w § 3 ust. 2.

- Wartość umowy, o której mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją postanowień umowy, w tym koszt wytworzenia przedmiotu umowy, wszelkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu umowy do miejsca dostawy, zakładany zysk, należne podatki oraz inne, jeżeli występują.

- Wszelkie pozostałe koszty wykonania umowy, w szczególności koszty związane z dostarczeniem maszyny do miejsca wykonywania przedmiotu umowy przedmiotu obciążają Wykonawcę.

- Dostawca wystawi fakturę VAT, w której nabywcą będzie Powiat Otwocki, ul. Górna 13, 05-400 Otwock NIP:532-20-08-671, a odbiorcą będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku.

- Wypłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, będzie realizowana w ciągu 21 dni od dnia otrzymania wystawionej zgodnie z niniejszą Umową faktury VAT.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 8

- W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 2 ust. 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

- W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 6 ust. 4 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

- W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 6 ust. 5 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, w szczególności co najmniej dwukrotnego wadliwego wykonania przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem, zgodnie z § 6 ust. 3, Zamawiający zastrzega sobie prawo domagania się od Wykonawcy kary umownej w wysokości 20 000,00 zł.

- Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, staje się wymagalne:

- za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,

- za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 9

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji co do jakości na wykonane w ramach niniejszej umowy prace.

- Wykonawca gwarantuje nieodpłatnie usunięcie usterek i wad w okresach gwarancji.

- Okres gwarancji ustala się na okres ……miesięcy liczony od dnia następnego po dokonaniu przez Zamawiającego bezusterkowego, protokolarnego odbioru końcowego prawidłowo wykonanego Przedmiotu Umowy.

- O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej. Strony zobowiązane są do sporządzenia protokołu i uzgodnienia terminu i sposobu usunięcia wad. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia Zamawiający uprawniony jest do jednostronnego wskazania terminu i sposobu usunięcia wad.

- Wszelkie ujawnione wady i wszelkie inne zastrzeżenia Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się usunąć w ciągu 7 dni od ich zgłoszenia lub w innym terminie pisemnie zaakceptowanym przez Zamawiającego

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 3, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu.

- W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad i usterek we wskazanym terminie Zamawiający może zlecić ich usunięcie innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, bez konieczności uzyskania odrębnego orzeczenia sądu.

- Niniejsza umowa stanowi gwarancję bez konieczności wydania odrębnego dokumentu.

§ 10

Wykonawca nie ma prawa powierzyć realizacji zamówienia innemu podmiotowi.

§ 11

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy lub jej niezrealizowanej części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o następujących okolicznościach:

  - trzykrotnego niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 2 ust. 3,

  - dwukrotnego wykorzystania materiału do realizacji przedmiotu zamówienia niespełniającego wymagań jakościowych,

  - dwukrotnego stwierdzenia wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z wymaganiami określonymi w § 1,

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie społecznym.

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
z tytułu wykonania zrealizowanej części umowy.

§ 12

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz są dopuszczalne jedynie w razie zaistnienia następujących okoliczności:

- Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy,

- Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,

- Wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie ze szczegółowym opisem,

- Zmiany terminu końcowego wykonania Umowy, wynikającego ze zmiany terminu, sposobu lub źródła finansowania przedmiotu Umowy,

- Zmiany obowiązującej stawki podatku VAT,

- Przedłużenia terminu lub poprawienia warunków gwarancji.

§ 13

Sprawy sporne, jakie mogą ewentualnie wyniknąć w trakcie realizacji postanowień niniejszej Umowy, podlegają rozpatrzeniu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

W zakresie nieuregulowanym do niniejszej umowy stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 15

SIWZ, oferta wraz z załącznikami Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 16

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwóch dla Zamawiającego.

.											                                                                ........................................

.........................................

(Dostawca)                                                                                                   (Zamawiający)